РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2020 года                            № 27                               х. Объединенный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Благоустройство» за 2019 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13 г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2019 год на официальном сайте Администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения   _____________ Ю.А. Липчанский

Приложение

к постановлению

Администрации Объединенного

сельского поселения

от 28.04.2020 года № 27

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство» за 2019год

1. В 2019 году мероприятия муниципальной программы были направлены на повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Объединенного сельского поселения.

2. Программа «Благоустройство» имеет 3 подпрограммы –

1 подпрограмма «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- - содержание сетей уличного освещения;

- - содержание мест захоронения;

- - расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп;

## - прочие работы по благоустройству;

## - мероприятия по капитальному ремонту памятников;

## мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок;

## расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора;

## расходы по озеленению территории.

2 подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Основным мероприятием подпрограммы являятся:

- строительство газовых сетей;

- расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации.

3 подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

Основным мероприятием подпрограммы является:

## приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей.

3. Бюджетные ассигнования программы «Благоустройство» направлены на оплату расходов за электроэнергию уличного освещения, наведение порядка на территории кладбищ и их аккарицидную (противоклещевую) обработку, наведение порядка на территориях общего пользования: вырубка кустарников и сухих деревьев, уборка мусора, покос травы, побелка, высадка цветов, реконструкция, ремонт ограждений фасадов, обустройство детских площадок, выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений, расходы на осуществление строительного, технического и авторского надзора по капитальному ремонту памятников.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

5. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений Собрания депутатов поселения.

6. Программа будет реализовываться в направлении поставленных целей и решения задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) содержание сетей уличного освещения – 43,3/54=0,8

б) содержание мест захоронения– 3,13/3,13 = 1

в) прочие мероприятия по благоустройству– 6/6=1

г) установка прожекторов (замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света)– 40/40=1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

(0,8+1+1+1) /4*100=95 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(8164,7/8192,2) *100=99,7 - удовлетворительная

Программа считается эффективной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» |
|  | площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | КВ.м |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения» |
|  | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс. кВт. ч |  | 54 | 43,3 | Экономия потребленной электроэнергии |
|  | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка (2 раза) | га |  | 3,13 | 3,13 |  |
|  | площадь памятников, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка (2 раза) | га |  | 0,27 | 0,27 |  |
|  | количество проведенных субботников по наведению порядка на территории поселения | ед. |  | 6 | 6 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения» |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
| 1.2 | Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| 1.3 | Содержание мест захоронения | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
| 1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| 1.5 | Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| 1.6 | Расходы по озеленению территории | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| 1.7. | Расходы на капитальный ремонт памятников | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство» за 2019г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | всего | 8192,2 | 8164,7 |
|  |  | областной бюджет | 6963,4 | 6936,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1228,8 | 1228,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Благоустройство территории Объединенного сельского поселения» | всего | 651,7 | 651,2 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 651,7 | 651,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 370,4 | 370,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 370,4 | 370,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | всего | 6,2 | 6,1 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 6,2 | 6,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Содержание мест захоронения | всего | 19,1 | 19,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 19,1 | 19,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Прочие работы по благоустройству | всего | 241,0 | 240,7 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 241,0 | 240,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| Основное мероприятие1.5 | Капитальный ремонт памятников | всего | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок | Всего | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора | Всего | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Расходы по озеленению территории | всего | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Жилищно-коммунальное хозяйство | всего | 7427,0 | 7400,0 |
|  |  | Областной бюджет | 6963,4 | 6936,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 463,6 | 463,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство газовых сетей | всего | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | всего | 7427,0 | 7400,0 |
|  |  | Областной бюджет | 6963,4 | 6936,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 463,6 | 463,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения | всего | 113,5 | 113,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 113,5 | 113,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | всего | 113,5 | 113,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 113,5 | 113,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |

### Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Объединенного сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур Содержание сетей уличного освещения 370,4 370,4 0,0 Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп 6,2 6,1 0,1 Содержание мест захоронения 19,1 19,0 0,1 Прочие работы по благоустройству 241,0 240,7 0,3 Расходы на капитальный ремонт 15,0 15,0 0,0 Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора 0,0 0,0 0,0 Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок 0,0 0,0 0,0 Расходы на озеленение территории 0,0 0,0 0,0 Строительство газовых сетей 0,0 0,0 0,0 Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации 7427,0 7400,0 27,0 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей 113,5 113,5 ВСЕГО: 8192,2 8164,7 27,5 Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | Сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Содержание сетей уличного освещения | 0 | 0 |  |
| Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | 0 | 0 |  |
| Содержание мест захоронения | 0 | 0 |  |
| Прочие работы по благоустройству | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок | 0 | 0 |  |
| Расходы на капитальный ремонт | 0 | 0 |  |
| Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора | 0 | 0 |  |
| Расходы на озеленение территории | 0 | 0 |  |
| Строительство газовых сетей | 0 | 0 |  |
| Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | 0 | 0 |  |
| Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: | 0 | 0 |  |

### Таблица 6

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Объединенного сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (5,9 %) | Объем фактических расходов |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета поселения |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание сетей уличного освещения |  |  |  |  | 370,4 |  |
| Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп |  |  |  |  | 6,1 |  |
| Содержание мест захоронения |  |  |  |  | 19,0 |  |
| Прочие работы по благоустройству |  |  |  |  | 240,7 |  |
| Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Расходы на капитальный ремонт |  |  |  |  | 15,0 |  |
| Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Расходы на озеленение территории |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Строительство газовых сетей |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | 6963,4 | 436,6 | 6936,4 |  | 463,6 |  |
| Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей |  |  |  |  | 113,5 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 1228,3 |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |