РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2025 года                            № 36                         х. Объединенный

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Благоустройство» за 2024 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.18г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2статьи 31 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2024 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2024 год на официальном сайте администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения                                    Ю.А. Липчанский

Приложение

к постановлению администрации

Объединенного сельского поселения

от 27.03.2025 г. № 36

Отчет

о реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство» за 2024 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Объединенного сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Объединенного сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство», утвержденной постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 10.12.2018 № 116 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- своевременно производилась оплата за уличное освещение, проводились работы по содержанию и обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения на территории Объединенного сельского поселения, заменены лампы накаливания на энергосберегающие источники света;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории парка (сквера) и детских площадок;

- проведена работа с населением по содержанию придворовых территорий в порядке;

- проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке территории кладбищ, памятников;

- проводятся комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами;

- регулярно проводились работы по удалению поросли от растущих деревьев, кустарников и другой растительности;

- с 3-х площадок на территориях кладбищ организован сбор и вывоз ТКО, расположенных на территории поселения;

- проведено 4 мероприятия по уборке мусора;

- выполнены работы по изготовлению дизайн-проекта благоустройства общественного пространства.

Услуги по организации и проведению мероприятий муниципальной программы были оказаны подрядными организациями согласно муниципальным контрактам, заключенными в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы.

- Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Благоустройство территории поселения»;

Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

Подпрограмма №3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

В рамках реализации Подпрограммы 1 выполнены следующие основные мероприятия:

- основное мероприятие 1.1 «Содержание сетей уличного освещения»;

- основное мероприятие 1.2 «Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп»;

- основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения»;

- основное мероприятие 1.4 «Прочие работы по благоустройству».

Подпрограмма 2 и 3 не была реализована в связи с отсутствием финансирования

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации. Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2024 году, не было установлено.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 1 095,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 698,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 397,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 026,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 629,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 397,2 тыс. рублей.

Итоговый объем финансирования реализации мероприятий программы составил 1 026,6 тыс. рублей, что составляет 93,7 % от объема финансирования запланированного в муниципальной программе.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов –69,7/69,7= 1,0;

б) Процент привлечения организаций к работам по благоустройству – 85,0/85,0= 1;

в) Доля благоустроенной территории -100,0/100,0=1;

г) Доля очистки территорий от несанкционированных свалок -100,0/100,0=1;

д) Доля газифицированных домовладений в поселении – 100,0/100,0=1;

е) Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей –0/40=0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (5/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 026,6 тыс. рублей / 1 095,9 тыс. рублей = 0,94.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,94/1=0,94 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,94 х 0,2 = 0,9, в связи с чем уровень реализации (УР) муниципальной программы является высоким.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

При реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году возникла экономия бюджетных средств в размере 106,5 тыс. руб.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Благоустройство»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории поселения» | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание сетей уличного освещения» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Своевременная оплата за уличное освещение, проведение работ по содержанию и обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения | Выполнено | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Постоянный мониторинг чистоты территории поселения. | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение безопасности населения при посещении кладбищ и памятников | Проведены работы по противоклещевой обработке территории кладбищ, памятников. Проведены мероприятия по уборке мусора |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Прочие работы по благоустройству» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Объединенного сельского поселения. |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.7 Мероприятия по изготовлению дизайн-проекта, разработка проектно-сметной и иной документации на проведение работ по благоустройству и проведение экспертизы | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Запланированы работы по изготовлению дизайн-проекта благоустройства общественного пространства | Выполнены работы по изготовлению дизайн-проекта благоустройства общественного пространства |  |  |
| 7 | Контрольное мероприятие подпрограммы 1.1 |  | х | х | х | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма 2. «Жилищно-коммунальное хозяйство» | х | х | х | х | х | х | - |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения | В связи с отсутствием финансирования данная подпрограмма не была реализована. |  |  |
| 11 | Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | х | х | х | х | х | х | - |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.1 «Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение работ по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Объединенного сельского поселения. | В связи с отсутствием финансирования данная подпрограмма не была реализована. |  |  |
| 13 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 | Администрация Объединенного сельского поселения | х | х | х | Повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | - |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Благоустройство»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | Всего | 1 095,9 | 1 095,9 | 1 026,6 |
|  | Бюджет поселения | 698,7 | 698,7 | 629,4 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 397,2 | 397,2 | 397,2 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории поселения» | Всего | 1 095,9 | 1 095,9 | 1 026,6 |
|  | Бюджет поселения | 698,7 | 698,7 | 629,4 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 397,2 | 397,2 | 397,2 |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание сетей уличного освещения» | Всего | 555,8 | 555,8 | 489,4 |
| Основное мероприятие 1.2 «Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп» | Всего | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения» | Всего | 67,8 | 67,8 | 64,9 |
| Основное мероприятие 1.4 «Прочие работы по благоустройству» | Всего | 32,8 | 32,8 | 32,7 |
| Основное мероприятие 1.5 Мероприятия по изготовлению дизайн-проекта, разработка проектно-сметной и иной документации на проведение работ по благоустройству и проведение экспертизы | Всего | 397,2 | 397,2 | 397,2 |
| Подпрограмма 2. «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Бюджет поселения | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Расходы на оплату услуг по проведению строительного контроля, технического, авторского надзора» | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 2.2 «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации» | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Бюджет поселения | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света» | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Благоустройство»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | проценты | 68,5 | 69,7 | 69,7 |  |
| 2. | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | проценты | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 3. | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок; | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Доля газифицированных домовладений в поселении | проценты | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | километры | 0,0 | 10,0 | 0 | Отсутствие электрических сетей для реконструкции и восстановления находящихся в собственности |