РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 ноября 2024 года                          № 110                            х. Объединенный

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Объединенного сельского поселения

«Благоустройство» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с пунктами 5.4, 5.5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за 9 месяцев 2024 года муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения                                      Ю.А. Липчанский

Приложение

к распоряжению Администрации Объединенного

сельского поселения

от 05.11.24 № 110

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения

«Благоустройство» за 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Объединенного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» |  | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1202,4 | 1202,4 | 820,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Объединенного сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц. Заключен муниципальный контракт по оплате электроэнергии уличного освещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 555,8 | 555,8 | 324,0 |  |
|  | Контрольное событие - оплата электроэнергии уличного освещения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | Администрация Объединенного сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп. Заключен муниципальный контракт по сбору, временному хранению, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 42,3 | 42,3 | 21,1 |  |
|  | Контрольное событие - организации сбора, временного хранения, ртутьсодержащих ламп |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание мест захоронения | Администрация Объединенного сельского поселения | Повышение безопасности населения при посещении кладбища. Заключены муниципальные контракты по вывозу ТКО с территории кладбища, а также по аккарицидной обработке кладбища | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 78,7 | 78,7 | 45,3 |  |
|  | Контрольное событие программы - противоклещевая обработка территории кладбищ |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Прочие работы по благоустройству | Администрация Объединенного сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства. Заключены муниципальные контракты на уборка мусора на территории ОСП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 128,4 | 128,4 | 32,7 |  |
|  | Контрольное событие - уборка территории поселения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Мероприятие по изготовлению дизайн-проекта, разработка проектно-сметной и иной документации на проведение работ по благоустройству и проведение экспертизы | Администрация Объединенного сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 397,5 | 397,2 | 397,2 |  |
|  | Контрольное событие - Изготовление дизайн-проекта по благоустройству Объединенного сельского поселения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Благоустройство» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 10.12.2018 г. № 116. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2024 году предусмотрено средств в объеме 1202,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1202,4 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Объединенного сельского поселения.

План реализации муниципальной программы «Благоустройство» (далее – план) был утвержден распоряжением Администрации Объединенного сельского поселения от 29.12.2022 № 181.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Благоустройство территории поселения».

подпрограмма 2 – «Жилищно-коммунальное хозяйство».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 1202,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 расходы составили 820,3 тыс. рублей или 68,2 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год планируется осуществить без финансирования.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

2) Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.